

**实 习 周 报**

**作者：林晓丹**

**日期：2017.09.01**

**广州探迹科技有限公司 版权所有**

1 本周工作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 任务项 | 完成进度 | 延期原因 |
| 微萌 | 九个爬虫 | 100% |  |
| 一号店爬虫 | 50% | 页面比较复杂，需求比较晚提出，下周再做 |
| 阿里云 | 提取URL中域名爬ICP备案 | 100% |  |

# 2 学习计划

|  |  |
| --- | --- |
| 计划项 | 计划时间 |
| Flask框架 | 两周 |
| mongoDB | 一周 |

# 3 心得体会

本周开始时比较多爬虫需求，但是页面比较简单就比较快就完成了，但是在周五下午开始做一号店爬虫发现页面比较复杂，所以还需要再研究网站中的多种结构，这个放在下周再来完成。